|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Hasta el momento, hemos podido avanzar de manera significativa en el desarrollo técnico del proyecto, particularmente en la implementación del backend y frontend, como lo demuestra la integración de la autenticación, la recuperación de datos de usuario, y la actualización de la información. Sin embargo, no todas las actividades se han cumplido dentro de los tiempos establecidos inicialmente debido a factores como:   * Dificultades en la comunicación entre el frontend y backend, lo que ha provocado retrasos leves.   Factores facilitadores:   * La disposición del equipo para trabajar en conjunto y las pruebas continuas en plataformas como Postman nos han permitido identificar y corregir errores a tiempo. * El acceso a guías y recursos de código ha sido útil para superar los problemas técnicos. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Hemos enfrentado las dificultades mediante una combinación de colaboración en equipo y uso de herramientas tecnológicas. Por ejemplo:  **Uso de Jira:** Nos ha permitido identificar bloqueos tempranos y reasignar tareas cuando alguien está atascado.  **Comunicación activa:** Hemos mantenido una comunicación constante a través de reuniones periódicas, donde discutimos avances y cualquier obstáculo. Esta dinámica nos ha permitido mantenernos alineados y resolver problemas de manera colaborativa.  **Ayuda técnica externa y documentación:** Cuando hemos enfrentado problemas técnicos mayores, hemos consultado documentación y foros de desarrollo para resolverlos. Planeamos continuar utilizando estos recursos y, si es necesario, pedir asistencia directa al docente o consultar a otros grupos. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  En general, creemos que hemos avanzado bien. Lo positivo es que hemos sido capaces de adaptarnos a los desafíos técnicos y mantener el progreso del proyecto dentro de los plazos establecidos.  Puntos destacados:   * Buena gestión del tiempo usando herramientas como Jira. * Colaboración efectiva en la resolución de problemas técnicos. * Para mejorar, podríamos optimizar aún más la distribución de tareas, asegurándonos de que las personas con las habilidades adecuadas estén trabajando en las tareas más complejas, y mejorar el control de calidad para evitar errores en las integraciones entre frontend y backend. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?   * **¿Cómo podemos mejorar la eficiencia en la integración entre el backend y el frontend?** Hemos encontrado algunos problemas en la comunicación entre ambas partes del proyecto y sería útil recibir sugerencias o mejores prácticas para agilizar este proceso. * **¿Qué estrategias recomiendan para manejar el testing de nuestras aplicaciones?** Queremos asegurar que nuestra app funcione correctamente y nos gustaría conocer métodos para pruebas más exhaustivas, tanto unitarias como de integración. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Hasta el momento, la distribución de las actividades ha sido adecuada, pero hemos identificado algunas tareas que requieren de mayor especialización técnica, como la implementación del backend o las integraciones con el frontend. Para optimizar, podríamos reasignar algunas de estas tareas a miembros del equipo con más experiencia técnica o aquellos que estén interesados en aprender más sobre estas áreas.  No creemos que haya necesidad de agregar nuevas actividades, pero sí es posible que algunas personas necesiten más tiempo para completar sus tareas. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en grupo ha sido altamente positivo, destacamos la buena comunicación y el compromiso de todos los miembros en cumplir con sus tareas. Nos hemos apoyado mutuamente en los momentos más complicados, y el uso de herramientas como Jira ha sido clave para la organización.  **Aspectos a mejorar:**  Podríamos mejorar el flujo de retroalimentación técnica, especialmente en los momentos en los que alguien encuentra un problema. Esto implicaría establecer revisiones de código más frecuentes y compartir conocimiento técnico para asegurar que todos los miembros estén al tanto de cómo resolver problemas. |